PROJET FIL ROUGE NUTRISCOPE · TP 7 (SUITE) — CONDUITE DU CHANGEMENT & ACCOMPAGNEMENT

Trame à remplir — plan d'adoption NutriScope

| Équipe / membres |  |
| --- | --- |
| Date |  |

Consigne : remplissez chaque section de ce document, puis committez-le dans votre dépôt d'équipe sous docs/cadrage/plan_adoption.docx et complétez l'onglet « adoption » de kpi_roi.xlsx. Ce document alimente la note de cadrage du TP 8 (jalon J2).

Règle du jeu : interdiction d'écrire « communiquer davantage » ou « former les utilisateurs » sans dire qui, quand, sur quoi, et comment on saura que ça a marché.

# 1. Cartographie des acteurs de l'adoption

Pouvoir : faible / moyen / fort. Catégorie : à mobiliser / à sécuriser / à informer / à suivre. Une action concrète et datée par acteur — pas la même pour tous. Les acteurs sont pré-listés ; ajoutez les vôtres dans les lignes vides.

| Acteur | Pouvoir | Attitude | Catégorie | Action concrète |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Direction NutriScope (sponsor) | Fort | Neutre | A informer | Présenter le comité de pilotage avec les 7KPI |
| Marketing | Moyen | Favorable | A mobiliser | Co-construire le message de lancement autour de l'assistant IA |
| Support client | Faible | Neutre | A informer | Former l’équipe sur les cas limites de l’assistant |
| Équipe data/IA | Fort | Favorable | A mobiliser | Définir et documenter les critères des substitution |
| DPO | Fort | Neutre | A sécuriser | Valider le registre des traitements de données |
| Utilisateurs — parent pressé | Faible | Favorable si ca marche | A informer | Tester le parcours scan + substitution |
| Utilisateurs — personne diabétique | Faible | Neutre ( prudent ) | A sécuriser | Faire tester les substitutions par 15 utilisateurs diabétique avec retour supervisé |
| Utilisateurs — étudiant budget | Faible | Favorable ( si le prix est dans le projet) | A informer | Ajouter le filtre prix dans les critères de substitution et communiquer dans les réseaux étudiant |
| Open Food Facts | Fort | Neutre a favorable ( dépend du respect de la licence ) | A sécuriser | Formaliser un accord si besoin sur l’utilisation des données / API |
| Industriels agroalimentaires (marques référencées) | Fort | Méfiante à hostile | A sécuriser | Rédiger et envoyer une charte de neutralité aux 10 plus grandes marques référencées |
| Associations de consommateurs (type UFC-Que Choisir) | Moyen | Favorable a priori | A informer | Proposer un point presse/démo dédié en amont du lancement public |

# 2. Anticipation des résistances

Nature : rationnelle / émotionnelle / politique. Une résistance rationnelle est une information sur un défaut réel du produit : notez ce qu'elle vous apprend et la réponse produit (pas seulement un discours).

Résistances internes

| Résistance | Nature | Réponse proposée |
| --- | --- | --- |
| Les nutritionnistes pointent que l'assistant IA peut halluciner ou généraliser une substitution nutritionnellement risquée pour un cas médical spécifique (ex : substitut riche en potassium pour un insuffisant rénal) | Rationnelle | Ce que ça apprend : le moteur de substitution ne doit pas raisonner uniquement sur nutriscore/additifs génériques il lui faux une couche de contre-indications médicales. Réponse produit : ajouter un champ "pathologies déclarées" au profil utilisateur qui filtre en amont les substitutions à risque, avec un message explicite "non substituable pour votre profil" plutôt qu'un silence |
| La communauté OpenFoodFacts redoute que NutriScope exploite commercialement des données collectées bénévolement sans réciprocité (pas de reversement de corrections, pas de contribution en retour) | Emotionnelle | Ce que ça apprend : la méfiance de la communauté n'est pas qu'un sentiment à rassurer, elle pointe un vrai trou dans le produit : NutriScope n'a aucune boucle de contribution retour intégrée nativement. Réponse produit : Mettre en place un mécanisme de contribution retour automatique : toute correction ou signalement fait via NutriScope est repoussé vers la base OFF, et le communiquer visiblement dans l'app ("Vos corrections enrichissent OpenFoodFacts") |
| Les industriels agroalimentaires craignent que l'IA mette systématiquement en avant des produits concurrents moins chers ou mieux notés, au détriment de leurs marques référencées | Politique | Ce que ça apprend : cela révèle que NutriScope n'a pas encore défini publiquement ses critères de scoring pour les substitutions. Tant que l'algorithme est une boîte noire, n'importe quel acteur peut soupçonner un biais Réponse produit : Publier une charte de neutralité algorithmique documentant les critères de scoring (nutriscore, additifs, prix, préférence utilisateur) |

Freins utilisateurs

| Frein | Nature | Réponse proposée |
| --- | --- | --- |
| L'utilisateur diabétique ne fait pas confiance à une IA pour une recommandation qui peut impacter sa santé, après avoir vu des exemples d'IA générative qui se trompent | Émotionnelle | Ce que ça apprend : manque de transparence sur le système de subsitution Réponse produit : Afficher systématiquement la source et la logique de chaque substitution ("Suggéré car : index glycémique plus bas, valeurs nettes ci-dessous") plutôt qu'une réponse IA opaque, et ajouter un bouton "signaler cette suggestion" visible à chaque fois |
| L'étudiant au budget serré teste l'app, trouve de bonnes substitutions nutritionnelles, mais elles sont systématiquement plus chères que le produit scanné (le prix n'est pas dans les critères par défaut) | Rationnelle | Ce que ça apprend : le moteur de substitution optimise sur des critères nutrition/santé sans intégrer de contrainte budgétaire, donc il n'est pas utilisable pour une partie de la cible Réponse produit : ajouter le prix comme critère dans le profil (curseur "priorité santé / priorité budget") et l'inclure dans le calcul de score par défaut, pas en option cachée |
| Le parent pressé abandonne le scan en rayon car le temps de génération de la suggestion IA est trop long pour un usage en magasin | Rationnelle | Ce que ça apprend : la latence de l'assistant n'a pas été pensée pour le contexte réel d'usage (debout, en rayon, pression du temps) Réponse produit : pré-calculer et mettre en cache les substitutions les plus fréquentes par catégorie de produit, et afficher une suggestion instantanée basée sur des règles simples pendant que le calcul IA plus fin se charge en arrière-plan |

# 3. Plan d'adoption en trois volets

Le message central dit ce que NutriScope fait ET ce qu'il ne fait pas. Chaque action est reliée à un stade ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement) et positionnée sur le calendrier réel du projet (jalons J5 à J7).

Message central du produit

NutriScope vous aide à comprendre ce que vous mangez et à trouver mieux, selon vos propres critères, pas selon une norme universelle. Il ne remplace ni votre médecin, ni votre nutritionniste, ni votre jugement.

| Volet | Stade ADKAR | Actions NutriScope | Quand |
| --- | --- | --- | --- |
| Communiquer | Awareness | Publier le message central sur le site, les réseaux sociaux et en page d'accueil de l'app | J5 |
| Communiquer | Desire | Diffuser des témoignages de beta-testeurs (parent, étudiant, diabétique) montrant des cas d'usage concrets | J6 |
| Accompagner | Knowledge | Intégrer un tutoriel d'onboarding expliquant comment fonctionne le scoring des substitutions et ses limites | J6 |
| Accompagner | Ability | Former le support client sur les cas limites de l'assistant (FAQ interne + scripts de réponse) | Avant J7 |
| Mesurer | Reinforcement | Suivre en continu les KPI d'adoption (taux d'acceptation des substitutions, NPS) et publier un bilan interne mensuel | J7 |

# 4. KPI d'adoption (onglet « adoption » du kpi_roi.xlsx)

4 à 5 KPI avec leur définition exacte (qui compte, sur quelle période), un seuil d'alerte et le plan de relance. Attention au piège du taux d'activation ; les mesures restent collectives, jamais individuelles.

| KPI | Définition exacte | Seuil d'alerte | Plan de relance |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilisateurs Actifs Mensuels | Nombre d'utilisateurs uniques ayant réalisé au moins une action significative (scan, recherche, consultation de fiche produit) sur les 30 derniers jours glissants | Baisse de plus de 10 % en glissement mensuel sur 2 mois consécutifs | Analyser la cohorte perdue (nouveaux vs anciens utilisateurs), relancer par notification push segmentée + email "vos derniers produits scannés" à J+14 d'inactivité |
| Volume de scans | Nombre total de scans de codes-barres effectués (réussis ou non) sur la période, tous utilisateurs confondus | Moins de 3 scans/utilisateur actif/semaine en moyenne | Auditer le taux de scan réussi (KPI existant) pour écarter un problème technique, puis pousser une notification contextuelle géolocalisée type "vous êtes en magasin ?" si opt-in localisation activé |
| Acquisition mensuelle | Nombre de nouveaux comptes créés et activés (première action complétée, pas juste inscription) sur le mois | Moins de 500 nouveaux utilisateurs activés/mois (à ajuster selon objectif) | Revoir les canaux d'acquisition sous-performants (comparer coût par canal), renforcer le message central sur les canaux les plus convertisseurs identifiés |
| % d'utilisation de l'assistant | Utilisateurs ayant sollicité au moins une suggestion de substitution / 30j) | Moins de 20 % des utilisateurs actifs ont utilisé l'assistant sur le mois | Revoir la visibilité de l'entrée point (Appel a action plus visible sur la fiche produit), ajouter un onboarding contextuel au 2e scan invitant à tester l'assistant |
| Taux de substitution acceptée | Substitutions cliquées, ajoutées en favori ou recherchées ensuite / Substitutions proposées par l'assistant | Moins de 15 % de taux d'acceptation | Analyser un échantillon de suggestions rejetées avec l'équipe data/IA pour identifier un biais de pertinence (prix, goût, disponibilité), ajuster les critères de scoring |
| % de passage au Premium | Utilisateurs ayant souscrit à l'offre premium | Moins de 2 % de conversion sur un mois | Tester une offre d'essai gratuit limité dans le temps, ou déclencher une proposition premium contextuelle au moment où l'utilisateur atteint une limite du plan gratuit (ex : nombre de substitutions/mois) |

# 5. Dispositif d'ancrage

Décrivez un dispositif qui survit à la fin du projet : qui, à quelle fréquence, avec quel livrable.

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Ambassadeurs | Un groupe de 8 à 10 utilisateurs volontaires issus de la beta (représentatifs des profils clés : parent, diabétique, étudiant), animé par le Marketing. Rencontre trimestrielle en visio pour tester les nouveautés en avant-première et remonter du feedback qualitatif. Livrable : compte-rendu synthétique partagé à l'équipe produit, avec au moins 3 retours actionnables par session |
| Boucle de retours | Pilotée par le Support client, alimentée en continu par les signalements in-app (suggestions IA rejetées, erreurs de données, tickets support). Synthèse bimensuelle transmise à l'équipe data/IA et à Marketing. Livrable : tableau de bord partagé listant les irritants récurrents, priorisés par fréquence et par impact utilisateur |
| Comité d'adoption | Réunit Direction, Marketing, équipe data/IA et DPO, une fois par mois. Objet : revue des 6 KPI produit, arbitrage sur les alertes déclenchées (cf. tableau seuils/relances) et validation des évolutions prioritaires. Livrable : compte-rendu de décisions avec actions assignées et échéances, archivé pour traçabilité |
| Évolutions du modèle | Sous la responsabilité de l'équipe data/IA, en lien avec le comité scientifique externe (diététiciens). Revue trimestrielle des critères de scoring des substitutions, à partir des données du taux d'acceptation et des retours du comité scientifique. Livrable : note de version documentant les changements de critères, publiée en interne et résumée publiquement (cohérent avec la charte de transparence déjà évoquée pour les industriels) |

Auto-contrôle avant de committer : chaque action a un qui / quand / comment on le saura ; aucun KPI individuel ; le taux d'activation n'est pas vendu comme un succès ; au moins une résistance a été traitée comme une information produit.